HoloLens-MultiUser
# Vorbereitung
1. Grundlagen HoloLens
  1. wie ein Projekt auf Brille pushen?
  2. Build-Target für Unity
  3. Plugins für Unity
2. Einarbeitung Sharing-Komponte
  1. verwendete Synchronisierung der Status
  2. Einbindung in Unity
  3. [mögliche Optimierungen]
# Planung
1. Welche Funktionalitäten sollen implementiert werden
  1. Veränderung der Position, Orientierung
  2. Veränderte Darstellung (Translucent)
  3. Starten von Animationen
    1. wie viele Animationen
    2. feste Reihenfolge oder dynamische Abfolge
    3. Stoppen der Animation erforderlich
2. Wie viele Nutzer können aktiv das Objekt verändern
3. gibt es ein grundprojekt, das als Basis dient
4. Grundstruktur aufbauen
  1. Client-Server System s. 2.1
5. Definition der Übertragenen Nachrichten
# Projekt
1. Meilenstein : Platzierung eines Cubes mit Anchor und Übertragung des Anchors
  1. Platzierung des Cubes über Gesten
  2. Bei Platzierung Anchor auf Position setzen
  3. Anchor übertragen und empfangen
  4. Anchor setzen bei distant User
2. Meilenstein: Übertragung User-Position
  1. Auslesen bei aktivem User und Senden der Position, Orientierung
  2. Einlesen und Visualisierung bei distant User
3. Definition eigener Nachrichten
  1. Nachrichten mit Ablauf und Abhängig